NOTE DE CADRAGE

P11 — Partie 1 : fiabilisation et professionnalisation du projet BottleNeck

Destinataires : évaluateur OpenClassrooms, encadrant, recruteur et parties prenantes du projet

Version : 1.1 — 25 août 2026

Périmètre : rapprochement ERP/Web, qualité, calculs, reproductibilité, expériences et validation

Données : ventes d’octobre uniquement et stock arrêté au 31 octobre

Statut : partie 1 terminée et documentée ; hypothèses métier encore à confirmer

# 1. Finalité de la partie 1

La partie 1 transforme un notebook dépendant de Google Colab en un projet d’analyse local, reproductible, testable et traçable. Le travail ne se limite pas à un audit : les corrections méthodologiques ont été implémentées, exécutées et reliées à des preuves persistantes.

Résultat attendu : un tiers peut reproduire l’analyse, comprendre les décisions et distinguer faits, alertes, hypothèses et limites.

# 2. Livrables associés au cadrage

Trello : tableau de pilotage « P11 — Partie 1 », composé de quatre listes et de douze cartes E01 à E12, toutes terminées.

Ouvrir le tableau Trello P11 — Partie 1

PowerPoint : support d’explication de 12 slides couvrant la démarche, les trois expériences, la validation et les limites.

Ouvrir le PowerPoint P11 — Partie 1 (12 slides)

# 3. Tableau Trello intégré au cadrage

Le tableau constitue l’index de pilotage de la partie 1. Au 25 août 2026, les listes Backlog, Todo et In progress sont vides ; les douze cartes sont dans Done. Chaque carte est reliée ci-dessous à une preuve disponible dans le dépôt.

| Carte | Objectif | État / résultat | Preuve principale |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 Done | Préserver l’état initial | 8 fichiers archivés et vérifiés | archive/original/MANIFEST.md |
| E02 Done | Établir la baseline d’exécution | Échec strict objectivé : google.colab | reports/tables/baseline_execution.json |
| E03 Done | Diagnostiquer la reproductibilité | Colab, chemins absolus et dépendances localisés | docs/audit_initial.md |
| E04 Done | Auditer les calculs et la structure | Jointures, CA, marges, stock et conclusions revus | docs/audit_initial.md |
| E05 Done | Transformer l’audit en projet fonctionnel | Pipeline, scripts, notebook et tests structurés | src/bottleneck_analysis/ |
| E06 Done | Ajouter des améliorations utiles | Indicateurs, segments stock et 11 figures | docs/registre_ameliorations.md |
| E07 Done | Comparer plusieurs options | Trois expériences comparatives exécutées | reports/tables/ |
| E08 Done | Définir les critères avant l’expérience | Critères écrits avant lecture des résultats | docs/registre_experiences_ia.md |
| E09 Done | Vérifier chaque amélioration | Implémentation, exécution et preuve obligatoires | tests/ |
| E10 Done | Revenir sur les choix invalidés | Filtre sémantique Web retenu sur mesures | src/bottleneck_analysis/pipeline.py |
| E11 Done | Éviter le surdéveloppement | ML décoratif et dépendances non justifiées écartés | docs/limites_biais.md |
| E12 Done | Tenir le registre des améliorations | Décisions, preuves et limites rendues auditables | docs/registre_ameliorations.md |

# 4. Contenu du PowerPoint de 12 slides

Le support suit une progression simple : contexte, gouvernance, audit, reconstruction, expériences, discipline de validation, résultats et limites.

| N° | Titre | Rôle dans l’explication |
| --- | --- | --- |
| 1 | P11 — Partie 1 | Ouverture : objectif et transformation réalisée |
| 2 | Le point de départ | Contexte BottleNeck, sources et périmètre temporel |
| 3 | Le Trello rend l’avancement vérifiable | Tableau, quatre listes et 12 cartes terminées |
| 4 | E01 à E04 : établir des faits | Préservation, baseline, reproductibilité et audit |
| 5 | E05 : reconstruire un projet exécutable | Architecture du dépôt et chaîne reproductible |
| 6 | E06 : améliorer sans masquer les données | Qualité, indicateurs, stock et visualisations |
| 7 | E07–E08 : décider par l’expérience | Protocoles comparables et critères préalables |
| 8 | Le filtre Web évite le double comptage | Comparaison des cinq méthodes de sélection |
| 9 | La MAD produit un signal de revue robuste | Comparaison IQR, z-score, MAD brute et log |
| 10 | pandas reste le meilleur compromis courant | Comparaison pandas natif contre Pandera |
| 11 | E09 à E12 : verrouiller la qualité | Tests, retours arrière, sobriété et traçabilité |
| 12 | Partie 1 livrée et vérifiée | Résultats, recette et limites à conserver |

# 5. Critères de validation

Recette intégrée : 5 commandes sur 5 et 7 contrôles sur 7 réussis dans reports/tables/final_validation.json.

Tests : 17 tests pytest réussis sur l’état contrôlé du 8 août 2026.

Notebook : 24 cellules, dont 12 cellules de code exécutées, sans sortie d’erreur.

Résultats réconciliés : 714 produits Web, 5 751 unités et 143 680,10 € TTC de chiffre d’affaires d’octobre ; écart de contrôle indépendant égal à 0,00 €.

Traçabilité : 165 constats qualité, 11 figures en PNG et SVG, comparaisons exportées pour Web, outliers et validateurs.

# 6. Limites à conserver dans toute restitution

Les ventes couvrent octobre uniquement et le stock est un instantané au 31 octobre. L’année et l’horodatage des extractions ne sont pas certifiés. La TVA à 20 %, le caractère TTC du prix de vente et le caractère HT du coût d’achat restent des conventions à confirmer. Les alertes statistiques sont des signaux de revue humaine, jamais des corrections automatiques.

Règle de mise à jour : si les données ou le pipeline changent, rejouer les tests, les expériences, le notebook, la recette et le contrôle visuel du PowerPoint avant de mettre à jour le statut Done.